Об утверждении муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского

муниципального района»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Уставом Чайковского муниципального района, постановлением администрации Чайковского муниципального района от 15 июля 2013г. № 1944 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Чайковского муниципального района», постановлением администрации Чайковского муниципального района от 16 июля 2013г. № 1945 «Об утверждении перечня муниципальных программ Чайковского муниципального района» и в целях повышения эффективности использования бюджетных средств по созданию правовых, экономических и институциональных условий, способствующих экономическому развитию Чайковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района».

2. Опубликовать постановление в муниципальной газете «Огни Камы» и на официальном сайте администрации Чайковского муниципального района.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы муниципального района – главы администрации Чайковского муниципального района по градостроительству и развитию инфраструктуры Габаева Т.Х.

Глава муниципального района –

глава администрации Чайковского

муниципального района                                                              Ю.Г. Востриков

# УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Чайковского муниципального района

от 01.11.2013   №2921

# (В редакции от 29.07.2014 №1495, от 12.112014 № 2026, от

# 11.01.2016 №1, от 08.02.2016 № 79, от 26.04.2016 № 369,от 18.07.2016 № 620, от 16.11.2016 №1061, от 04.04.2018 № 398)

# МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Муниципальные дороги Чайковского муниципального района»

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района»

| Ответственный исполнитель программы | Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители программы | отсутствуют |
| Участники программы | Муниципальное казенное учреждение «Чайковское управление капитального строительства» |
| Подпрограммы программы | «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района». «Совершенствование регулирования дорожной деятельности». |
| Цели программы | Сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог, доведение их технического состояния до уровня соответствующего нормативным требованиям. |
| Задачи программы | Основные задачи программы: 1. Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги, путем содержания дорог и сооружений на них; сохранения протяженности соответствующей нормативным требованиям автомобильных дорог местного значения общего пользования; текущего и капитального ремонта автомобильных дорог. 2. Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский муниципальный район». 3.Строительство (реконструкция ) автомобильных дорог. |
| Целевые показатели программы | 1. Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание) 204,5 км; 2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт 36,183 км; 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых выполнен капитальный ремонт 0,5 км; 4. Протяженность построенных автомобильных дорог; 5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения снизится с 38,4% до 23,0%; 6. Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в установленном порядке; 7. Наличие жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за выдачу разрешений (отказов) по перевозке, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом; 8. Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию маршрутов транспортных средств осуществляющих перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза; 9. Наличие нормативных актов Администрации Чайковского муниципального района по вопросам регулирования дорожной деятельности; 10. Своевременная подготовка и сдача заявок на предоставление субсидий из бюджета Пермского края. |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы в течение 2014-2020г.г. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Всего по Программе 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего, тыс.руб. 496832,704 33966,070 56549,983 92369,780 84243,119 108702,353 60154,300 60510,100 Федеральный бюджет 294,300 0,000 294,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Краевой бюджет, тыс.руб. 85161,261 0,000 0,000 29301,692 24301,454 31558,115 0,000 0,000 Районный бюджет, тыс. руб. 411377,143 33966,070 56255,683 63045,088 5941,665 77144,237 60154,300 60510,100 |
| Ожидаемые результаты реализации программы | 1. Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км. 2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен текущий ремонт, км. 3. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, км. 4. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, %. 5. Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию маршрутов транспортных средств осуществляющих перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, да/нет |

I.Общая характеристика текущего состояния автомобильных дорог

1.1. Муниципальные автомобильные дороги являются важнейшим элементом социальной и транспортной инфраструктуры. Состояние сети муниципальных автомобильных дорог оказывает непосредственное влияние на показатели социального и экономического развития района.

1.2. На балансе Чайковского муниципального района находится 204,5 км автомобильных дорог. На протяжении многих лет дороги ремонтировались в малом количестве по принципу остаточного финансирования, либо не ремонтировались совсем, ввиду отсутствия финансирования. В результате чего количество автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям безопасности дорожного движения, составляет около 40 %.

1.3. К показателям, характеризующим наличие  проблемы, относится:

- наличие мостов находящихся в неудовлетворительном состоянии, требующих капитального ремонта;

-  наличие значительного количества автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям безопасности дорожного движения;

- наличие грунтовых дорог;

- значительное количество бесхозяйных дорог - это в основном, бывшие внутрипоселенческие дороги.

1.4. К отрицательным сторонам развития дорожного хозяйства Чайковского муниципального района следует отнести:

- отсутствие достаточного финансирования (его дефицит) для развития сети муниципальных автомобильных дорог;

- растущие затраты на строительные материалы.

1.5. К положительным сторонам развития дорожного хозяйства Чайковского муниципального района следует отнести возможность привлечения с 2012 года софинансирования мероприятий по текущему и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования муниципального значения из Дорожного фонда Пермского края.

Это позволит уменьшить дефицит финансирования развития дорожной сети Чайковского муниципального района.

1.6. Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, текущему, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов. Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение реконструкции.

1.7. Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог.

- Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы

  - Цели и задачи и индикаторы достижения целей и решения задач Программы

    - Целью программы является сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог, доведение их технического состояния до уровня соответствующего нормативным требованиям.

2.1.2. Для достижения основной цели Программы необходимо решить следующие задачи:

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории  дороги, путем содержания  дорог  и сооружений на них;

- совершенствование регулирования дорожной деятельности на территории Чайковского муниципального района.

2.1.3. Реализация целей и задач Программы будет осуществляться за счёт комплексного выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

2.1.4. Оценка достижений целей и выполнения задач Программы будет осуществляться на основе целевых показателей (индикаторов). Перечень целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы изложен в приложении 3 к Программе.

2.1.5. Перечень показателей носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки.

  - Ожидаемые  результаты реализации Программы

2.2.1. Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах муниципального района и достижению следующих результатов:

Ожидаемые результаты реализации  Программы

| № п/п | Наименование показателя | Коэффициент весомости | 2013 (факт) | 2014 (план) | 2015 (план) | 2016 (план) | 2017 (план) | 2018 (план) | 2019 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,3 | 199,354 | 199,354 | 199,1 | 204,5 | 204,5 | 204,5 | 204,5 |
| 2 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен текущий ремонт, км | 0,2 | 1,5 | 4,5 | 3 | 6,843 | 4,388 | 9,353 | 8,099 |
| 3 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, км | 0,1 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, % | 0,3 | 38,4 | 34,9 | 33,4 | 31,1 | 30,0 | 26,0 | 23,0 |
| 5 | Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию маршрутов транспортных средств осуществляющих перевозку опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза, Да/нет | 0,1 | да | да | да | да | да | да | да |

  - Сроки и этапы реализации Программы

    - Программа рассчитана на период реализации с 2014 по 2020 годы.

    - Программа не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации Программы.

  - Механизмы реализации Программы

    - Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

2.4.2. Механизм реализации Программы предусматривает:

1). Своевременную подготовку проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных дорог Чайковского муниципального района в соответствии с настоящей Программой.

2). Решение вопросов финансирования капитального ремонта муниципальных дорог.

3). Проведение мероприятий по выбору подрядной организации путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.

2.4.3. Программа реализуется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Пермского края, Чайковского муниципального района.

2.4.4. Реализации Программы предусматривает целевое использование средств, в соответствии с поставленными задачами.

2.4.5. Планы работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

2.5.6. В ходе реализации Программы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджета – корректироваться.

- Обобщенная характеристика подпрограмм муниципальной программы

  - Для каждой подпрограммы определены цели и задачи, решение которых обеспечивает достижение цели Программы – сохранение и улучшение качества существующей сети автомобильных дорог, доведение их технического состояния до уровня соответствующего нормативным требованиям.

  - Подпрограмма 1. «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района» (приложение 1 к Программе)

    - Цель данной подпрограммы – поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

3.2.2. Основные задачи:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети поселений Чайковского муниципального района.

  - Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» (приложение 2 к Программе).

3.3.1. Цель данной подпрограммы – создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок.

3.3.2. Основные задачи:

- совершенствование нормативного правового регулирования дорожной деятельности;

- регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский муниципальный район».

3.4. Последовательность решения задач и выполнения мероприятий подпрограмм определяется в соответствии с утвержденными паспортами подпрограмм и годовым планом реализации Программы.

3.5. Программные мероприятия направлены на реализацию поставленных задач и подразделяются на мероприятия по совершенствованию нормативной правовой базы, организационные мероприятия, а также мероприятия по финансированию капитальных и других расходов, способствующих созданию благоприятных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок на территории Чайковского муниципального района.

3.6. Мероприятия Программы реализуются в рамках 2 подпрограмм и обеспечивают решение задач и достижение цели Программы.

3.7. Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов изложен в соответствующих разделах подпрограмм и в приложении 3 к Программе.

- Ресурсное обеспечение муниципальной программы

  - Затраты на реализацию Программы складываются из затрат, связанных с содержанием дорог, проведением ремонта, капитального ремонта,  разработкой проектной документации на капитальный ремонт автомобильных дорог муниципального значения Чайковского муниципального района.

  - В качестве ресурсов, привлекаемых для реализации Программы, будут использованы средства бюджета Чайковского муниципального района и средства бюджета Пермского края.

  - Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района в пределах бюджетных ограничений.

  - Общий объем финансирования Программы составляет 496 832,704 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 294,300 тыс. рублей;

средства бюджета Пермского края – 85161,261 тыс. рублей;

средства районного бюджета – 411377,143 тыс. рублей.

(тыс. рублей)

| Наименование подпрограмм | Источник финансирования | Всего за период действия программы | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района» | Итого по всем источникам | 496832,704 | 33966,070 | 56549,983 | 92346,780 | 84243,119 | 108702,353 | 60514,300 | 60510,100 |
|  | Федеральный бюджет | 294,300 | 0 | 294,300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Краевой бюджет | 85161,261 | 0,000 | 0,000 | 29301,454 | 24301,454 | 31558,115 | 0,000 | 0,000 |
|  | Районный бюджет | 411377,143 | 33966,070 | 56255,683 | 63045,088 | 67628,640 | 60127,400 | 60514,300 | 60510,100 |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» | Районный бюджет | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого по муниципальной программе | 496855,704 | 33966,070 | 56549,983 | 92392,780 | 84243,119 | 108702,353 | 60514,300 | 60510,100 |

Примечание:

Привлечение средств краевого бюджета будет производиться в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 г. №1664-п   «Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов (муниципальных программ) и приоритетных региональных проектов», Постановлением Правительства Пермского края от 12 декабря 2014 года № 1447-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края».

Объем финансирования Программы определяется ежегодно при формировании бюджета Чайковского муниципального района, и утверждается решением Земского Собрания Чайковского муниципального района о бюджете Чайковского муниципального района на соответствующий финансовый год и плановый период.

  - По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и  годам.

  - Финансовое обеспечение Программы за счет средств бюджета Чайковского муниципального района приведен в приложении 3 к Программе.

- Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

5.1. К рискам реализации Программы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и соисполнители Программы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие:

1) организационно-правовые риски, связанные с ошибками управления реализацией Программы, в том числе отдельных ее исполнителей, отсутствия нормативно-правовой базы, неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, поставленных Программой, что может привести к неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий Программы или задержке в их выполнении;

2) финансовые риски, которые связаны с финансированием Программы в неполном объеме как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине значительной продолжительности Программы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от привлечения средств других уровней бюджета;

3) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике, с природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, увеличению стоимости инвестиционных проектов и договоров на содержание автомобильных дорог, а также потребовать концентрации средств бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф.

5.2. Вышеуказанные риски можно распределить по уровням их влияния на реализацию Программы.

    - Уровень влияния - умеренный.

5.2.1.1.Организационно-правовые риски:

- отсутствие нормативного регулирования основных мероприятий Программы;

- недостаточно быстрое формирование механизмов и инструментов реализации основных мероприятий Программы.

- неактуальность прогнозирования и запаздывание разработки, согласования и выполнения мероприятий Программы;

- недостаточная гибкость и адаптируемость Программы к изменению мировых тенденций экономического развития и организационным изменениям органов исполнительной власти Пермского края и отраслевых (функциональных) органов местного самоуправления района;

- пассивное сопротивление отдельных организаций проведению основных мероприятий Программы.

5.2.1.2.Меры по снижению риска:

- принятие нормативных правовых актов Чайковского муниципального района, регулирующих сферы анализа и прогнозирования социально-экономического развития района и размещения муниципальных заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг;

- повышение квалификации и ответственности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей для своевременной и эффективной реализации предусмотренных мероприятий;

- координация деятельности персонала ответственного исполнителя и соисполнителей и налаживание административных процедур для снижения данного риска.

5.2.2.Уровень влияния - высокий.

5.2.2.1.Финансовые риски:

- дефицит бюджетных средств, необходимых на реализацию основных мероприятий Программы;

- недостаточное привлечение средств других уровней бюджета, предусмотренных в Программе.

5.2.2.2.Меры по снижению риска:

- обеспечение сбалансированного распределения финансовых средств по основным мероприятиям Программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами.

5.2.3.Непредвиденные риски:

- резкое ухудшение состояния экономики вследствие финансового и экономического кризиса;

- природные и техногенные катастрофы и катаклизмы.

5.2.3.1.Меры по снижению риска:

- осуществление прогнозирования социально-экономического развития с учетом возможного ухудшения экономической ситуации.

5.3.Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию Программы может оказать реализация финансовых и непредвиденных рисков, которые содержат угрозу срыва реализации Программы. Поскольку в рамках реализации Программы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками.

VI. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

6.1. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы (далее - Программы) производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей ожидаемых результатов с утвержденными (плановыми) на год (полугодие) значениями.

6.2. Оценка эффективности реализации Программы проводится для обеспечения ответственного исполнителя муниципальной программы оперативной информацией о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий муниципальной программы и подпрограмм, ожидаемых целевых показателей Программы, решения задач и реализации целей.

6.3. Оценка эффективности Программы осуществляется в следующей последовательности:

6.3.1. Степень достижения показателя ожидаемых результатов Программы определяется по формуле:

а)

где:

СДПi - степень достижения показателя.

Зфi – фактическое значение показателя;

Зпi - плановое значение показателя.

или для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых  является снижение значение, по формуле:

б)

Если при расчете степени достижения показателя муниципальной программы, значение СДПi ≥ 1,5, то считается, что прогнозируемые значения показателей были заведомо занижены. В таком случае значение показателя СДП считается равным 1,5.

В ситуации, когда значение планового показателя имеет нулевое значение, а фактическое отличное от нуля (при отсутствии тенденции к снижению значения), степень достижения принимается на уровне 1,1 как высокоэффективное.

6.3.2. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета Чайковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов):

в)

ФФi - фактический объем финансовых ресурсов, поступивших на счет ГРБС, направленных на реализацию i - ожидаемого целевого показателя программы;

ФПi - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию i – ожидаемого целевого показателя программы на соответствующий отчетный период или фактический объем финансовых ресурсов в соответствии с заключенными договорами, направленный на реализацию i – ожидаемого целевого показателя программы. При условии софинансирования (с участием средств краевого и федерального бюджетов) плановое значение уровня финансирования  принимается в размере суммы фактически поступивших средств из краевого и федерального бюджетов в бюджет Чайковского муниципального района.

Значение показателя Уф не может быть больше 1,0.

При отсутствии значений (планового и фактического) финансирования показателя УФ считается равным 1,0.

6.3.3. На основании степени достижения показателей и достигнутого уровня затрат использования средств бюджета Чайковского муниципального района (средств краевого и федерального бюджетов), определяется уровень результативности показателя с учетом финансирования по формуле:

г)

6.3.4. Учитывая уровень результативности ожидаемых целевых показателей программы, производится расчет оценки эффективности показателя:

д)

где:

Кi – коэффициент весомости ожидаемого целевого показателя программы

6.3.5. На основании рассчитанных оценок эффективности ожидаемых целевых показателей программы оценивается эффективность непосредственно программы:

е)

6.3.6. По уровню эффективности ожидаемых результатов проводится оценка муниципальной Программы в соответствии со следующим ранжированием:

50%>ЭП - муниципальная программа по итогам отчетного периода сработала неэффективно. Необходимо проанализировать ключевые показатели программы;

50%≤ЭП≤70% - муниципальная программа реализуется с удовлетворительным результатом;

70%<ЭП≤100% - муниципальная программа считается реализуемой с эффективным уровнем.

ЭП >100% - муниципальная программа признается высокоэффективной.»

Приложение 1

к муниципальной программе «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района»

Подпрограмма 1. «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района» (далее - Программа)

## ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цели подпрограммы | Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги. |
| Задачи подпрограммы | 1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района; 2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети поселений Чайковского муниципального района. |
| Целевые показатели подпрограммы | 1. Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (содержание) 204,5 км; 2. Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт 36,183 км; 3. Протяженность автомобильных дорог общего пользования, на которых выполнен капитальный ремонт 0,5 км; 4. Протяженность построенных автомобильных дорог 5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения снизится с 38,4% до 23,0%; 6. Своевременная подготовка и сдача заявок на предоставление субсидий из бюджета Пермского края. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Всего по Программе 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. Всего, тыс.руб. 496855,704 33966,070 56549,983 92369,780 84243,119 108702,353 60514,300 60510,100 Федеральный бюджет, тыс.руб. 294,300 0,000 294,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Краевой бюджет, тыс. руб. 85161,261 0,000 0,000 29301,692 24301,454 31558,115 0,000 0,000 Районный бюджет, тыс.руб. 411400,143 33966,070 56255,683 63045,088 59941,665 77144,237 60514,300 60510,100 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1.Улучшение состояния дорожной сети между населенными пунктами; 2.Уменьшение затрат времени населения на поездки; 3.Сокращение дорожно-транспортных происшествий на дорожной сети, повышение уровня безопасности дорожного движения; 4.Улучшение экологической обстановки; 5.Выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения протяженностью 36,183 км, улучшит качество автомобильных дорог и транспортного сообщения; 6.Снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям с 38,4% до 23,0% |

- Характеристика текущего состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района.

1.1.Автомобильные дороги являются одним из важнейших элементов транспортной инфраструктуры Чайковского муниципального района, обеспечивая конституционные права граждан на свободу передвижения, а также свободное перемещение товаров и услуг.

1.2.Общая протяженность дорог Чайковского муниципального района, находящихся в муниципальной собственности, составляет 204,5 км, в том числе:

Таблица 1

| Значение автомобильной дороги | Всего км | Твердое покрытие |
| --- | --- | --- |
|  |  | Общая протяженность, км | в том числе |
|  |  |  | усовершенствованное | гравийное покрытие | грунтовое |
| Местного значения | 204,5 | 204,5 | 131,3 | 53,5 | 19,7 |

1.3.Состояние автомобильных дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и напрямую зависит от стабильности финансирования и объемов работ, а также стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

1.4.Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием. Многие дороги требуют капитального ремонта или полной реконструкции.

1.5.Результаты ежегодных обследований сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района показывают ухудшение их состояния. Только 61,6% (122,754 км) из них находятся в удовлетворительном состоянии. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям в 2012 году составляет 38,4% (76,6 км) и требуют текущих и капитальных ремонтов

1.6. Финансирование работ.

1.6.1.В последние годы финансирование капитального ремонта дорог осуществлялось в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Муниципальные дороги» с учетом привлечения 75 % средств бюджета Пермского края.

1.6.2.Минимальный объем финансирования за последние 5 лет наблюдается в 2012 году. В период с 2008года, 2010 годы намечалась тенденция к уменьшению объемов финансирования. В 2011 году финансирование не выделялось совсем. Динамика объемов финансирования дорожного хозяйства за счет средств краевого бюджета предоставлена в таблице №2.

Таблица № 2

| год | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход всего (тыс. руб.) | 3953,221 | 8507,54 | 3754,068 | 0,0 | 974,0 |

1.7.Снижение уровня финансирования автомобильных дорого общего пользования местного значения привело к существенному изменению структуры дорожных работ (табл.3).

Таблица №3

| Наименование показателей | годы |
| --- | --- |
|  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог, объем финансирования тыс.руб. | 9663,721 | 8507,54 | 3754,068 | 0 | 974,0 |
| Автодорог, км | 0,774 | 0 | 2,3 | 0 | 0 |
| % от общей протяженности | 0,44 | 0 | 1,31 | 0 | 0 |
| Текущий ремонт автомобильных дорог, объем финансирования тыс.руб. | 2108,484 | 2538,4 | 2081,412 | 1375,280 | 2485,609 |
| Автодорог, км | 0,5 | 1,8 | 0,526 | 1,0 | 0,94 |
| % от общей протяженности | 0,28 | 1,02 | 0,3 | 0,57 | 0,51 |
| Содержание автомобильных дорог, объем финансирования тыс.руб. | 8510,403 | 15908,345 | 17360,923 | 18266,964 | 21723,32 |
| Автодорог, км | 84,979 | 175,954 | 175,954 | 175,954 | 182,954 |
| % от общей протяженности | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1.8. Анализ выполнения дорожных работ на автомобильных дорогах Чайковского муниципального района за период 2008-2012 годы и транспортно-эксплуатационного состояния сети дорог выявил следующие проблемы:

- нарушение межремонтных сроков из-за несоответствия объемов финансирования ремонтных работ фактической потребности, что вызывает разрушение автомобильных дорог.

- несоответствие транспортно-эксплуатационного состояния дорог общего пользования фактической интенсивности движения транспортных средств и требованиям безопасности движения.

1.9.Объединение организационных и финансовых ресурсов для начала решения проблемы капитального ремонта муниципальных дорог в Чайковском муниципальном районе возможно программно-целевым методом.

1.10.Автомобильные дороги, являясь сложными инженерно-техническими сооружениями, имеют ряд особенностей, а именно:

- автомобильные дороги представляют собой материалоемкие, трудоемкие линейные сооружения, содержание которых требует больших финансовых затрат;

- помимо высокой первоначальной стоимости строительства капитальный и текущий ремонт, содержание автомобильных дорог также требуют больших затрат.

1.11.Как и любой товар, автомобильная дорога обладает определенными потребительскими свойствами, а именно: удобство и комфортность передвижения; скорость движения; пропускная способность; безопасность движения; экономичность движения; долговечность; стоимость содержания; экологическая безопасность.

1.12.Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

- содержание автомобильной дороги - комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечению безопасности дорожного движения;

- ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

- капитальный ремонт автомобильной дороги - комплекс работ по замене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осуществляется в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги, не изменяются границы полосы отвода автомобильной дороги;

- реконструкция автомобильной дороги – комплекс работ, при выполнении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги, ее участков, ведущее к изменению класса и (или) категории автомобильной дороги либо влекущее за собой изменение границы полосы отвода автомобильной дороги.

1.13.Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, текущему и капитальному ремонту дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

1.14.Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков, увеличению количества участков с уровнем загрузки выше нормативного и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием, на которых необходимо проведение  в дальнейшем реконструкции.

1.15.Для улучшения показателей необходимо увеличение средств, выделяемых на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, текущий ремонт и содержание автомобильных дорог.

1.16.Опережение темпов роста интенсивности движения на автомобильных дорогах по сравнению с увеличением протяженности и пропускной способности автомобильных дорог, приводит к росту уровня аварийности на автомобильных дорогах муниципального района.

1.17.Для обеспечения прогнозируемых объемов автомобильных перевозок требуется приведение их в соответствие с нормативными требованиями по транспортно-эксплуатационному состоянию.

1.18.Себестоимость грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным дорогам, имеющих транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие нормативным требованиям, повышается, а безопасность движения ухудшается.

1.19.Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

1.20.Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в Чайковском муниципальном районе позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

- Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Подпрограммы.

2.1.Основной целью Подпрограммы является поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги.

2.2.Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1).Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района;

2).Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети поселений Чайковского муниципального района.

2.3.Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых будет выполнен капитальный ремонт с целью доведения их до нормативных требований составит – 0,5 км;

- уменьшится доля муниципальных дорог общего пользования, не отвечающих нормативным требованиям.

2.4.Как следствие:

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий;

- повышение комфорта и удобства поездок.

2.5.Поскольку мероприятия Подпрограммы, связанные с содержанием, текущим и капитальным ремонтом автомобильных дорог, носят постоянный, непрерывный характер, а финансирование мероприятий Подпрограммы зависит от возможностей местного бюджета, то в пределах срока действия Программы этап реализации соответствует одному году. Задачей каждого этапа являются 100-процентное содержание всей сети дорог и уменьшение показателя «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального района».

2.6.Целевые показатели Подпрограммы представлены в приложении № 3 Программы.

- Прогноз конечных показателей Подпрограммы

3.1.Последовательная реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах муниципального района.

3.2.В целом улучшение дорожных условий приводит к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения средней скорости движения);

- повышению транспортной доступности;

- сокращению числа дорожно-транспортных происшествий.

- Сроки реализации муниципальной Подпрограммы

Настоящую подпрограмму планируется реализовать в течение 2014-2020 годов.

- Перечень мероприятий Подпрограммы

5.1.Система мероприятий Подпрограммы включает в себя:

1) проведение изыскательских работ (далее ПИР), разработку проектно-сметной документации (далее ПСД);

2) проведение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и проектной документации по строительству (реконструкции), капитальному ремонту автомобильных дорог и дорожных сооружений на них;

3)  капитальный ремонт муниципальных автомобильных дорог;

4) ремонт автомобильных дорог;

5)  содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

6) строительство (реконструкция) автомобильных дорог;

7) административное мероприятие «Участие в комиссиях по безопасности дорожного движения, приемке выполненных дорожных работ»;

8) административное мероприятие «Взаимодействие с Министерством транспорта  Пермского края по вопросам участия в краевых программах.

5.2.Подпрограммой предусмотрено строительство, капитальный ремонт, ремонт муниципальных автомобильных дорог с целью приведения дорог и дорожных сооружений в нормативное состояние, для обеспечения круглогодичного безопасного транспортного сообщения. Объемы финансирования определяются в соответствии с учетом сложившихся рыночных цен на дорожные ремонтно-строительные работы.

5.3.В Подпрограмму включены работы по ремонту муниципальных автомобильных дорог, как комплекс работ по восстановлению транспортно – эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и технические характеристики автомобильной дороги, а также работы по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, организации и обеспечению безопасности дорожного движения транспортных средств. Необходимые объемы указанных работ определяются комиссионно, уполномоченными лицами в рабочем порядке по результатам ежегодного весеннего обследования состояния дорожного покрытия, дорожных сооружений и планируются с учетом наличия финансирования на эти цели.

5.4.Сводный перечень мероприятий Подпрограммы в разрезе мероприятий, источников финансирования и исполнителей приведен в приложении 3 к Программе.

5.5.Для реализации поставленной цели и решения задач Подпрограммы, достижения планируемых значений показателей предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1) Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них включает в себя работы по содержанию автомобильных дорог, мостовых переходов на автомобильных дорогах, установку дорожных знаков, сигнальных столбиков, информационных щитов и светофоров, устройству горизонтальной дорожной разметки, диагностику, технический учет и паспортизацию автомобильных дорог и мостовых переходов.

Реализация мероприятий позволит  сохранить на допустимом уровне содержание 204,5 км автомобильных дорог и 140,52 п.м. мостовых переходов.

2) Мероприятия по текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:

Реализация мероприятий позволит увеличить на 36,183 км  протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их  транспортно – эксплуатационного состояния будут соответствовать требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог.

3) Мероприятия по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:

В рамках Подпрограммы планируется проведение капитального ремонта автомобильных дорог протяженность 0,5 км.

4) Мероприятия по строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них:

В рамках Подпрограммы  планируется проведение строительства  (реконструкции) автомобильной дороги общего пользования «Чайковский-Ольховка» - биатлонный комплекс  протяженностью 1,5 км.

5.6. Реализация мероприятий позволит сохранить протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги.

5.7. Перечень объектов строительства (реконструкции), капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения предоставлен в Приложении 1 к данной Подпрограмме.

5.8. Сроки и очередность мероприятий по реализации Подпрограммы будут определяться в зависимости от задач, предусмотренных соответствующей государственной программы Пермского края.

5.9. Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог будут определяться на основе результатов обследования дорог.

5.10. Подпрограмма позволит увязать целевые показатели автомобильных дорог с финансовыми возможностями местного бюджета, а также предусмотреть механизмы контроля целевых показателей.

5.11. Исполнителями мероприятий является Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района, муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства», организации независимо от их организационно-правовой формы осуществляющие деятельность в сфере дорожного хозяйства, определяемые в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд.

5.12. Исполнитель программных мероприятий реализует в установленном порядке меры по полному, своевременному и качественному выполнению мероприятий Подпрограммы, а также несёт ответственность за рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

5.13.  Объемы финансирования мероприятий Подпрограммы представлены в Приложении 3 Программы.

## Механизм реализации Подпрограммы, организация управления и контроль за ходом реализации Подпрограммы

6.1.Подпрограмма содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них на 2014-2019 годы.

6.2.Механизм реализации Подпрограммы предусматривает:

- Своевременную подготовку проектно-сметной документации на строительство, капитальный ремонт муниципальных дорог Чайковского муниципального района в соответствии с настоящей Программой.

- Решение вопросов финансирования строительства, капитального ремонта муниципальных дорог.

- Проведение мероприятий по выбору подрядной организации путем размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством.

6.3.Планы работ по строительству, содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог местного значения и сооружений на них составляются ежегодно на основании фактического состояния в пределах лимитов финансирования.

6.4.В ходе реализации Подпрограммы отдельные ее мероприятия в установленном порядке могут уточняться, а объем расходов бюджета – корректироваться.

6.5.Основными вопросами, подлежащими контролю в процессе реализации Подпрограммы, являются:

- эффективное и целевое использование средств бюджета;

- соблюдение законодательства Российской Федерации при проведении торгов, заключении муниципальных контрактов на выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения с подрядной организацией;

- осуществление контроля за соблюдением требований строительных норм и правил, государственных стандартов и технических регламентов и гарантийными обязательствами подрядных организаций по поддержанию требуемого состояния объектов.

6.6.Исполнителями Подпрограммы выполняются следующие основные задачи:

- заключение муниципальных контрактов с подрядными организациями на выполнение работ по строительству, ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Подпрограммы по результатам принятия краевого и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Подпрограммы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Подпрограммы.

6.7.Управление реализацией Подпрограммы осуществляет комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района,

выполняет свои функции во взаимодействии с заинтересованными краевыми органами исполнительной власти, органами местного самоуправления.

6.8.Реализация Подпрограммы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей мероприятий, направленных на достижение цели и задач Подпрограммы. Реализация Подпрограммы осуществляется путем выполнения предусмотренных мероприятий исходя из необходимости достижения запланированных значений показателей промежуточных и конечных результатов.

6.9.Мероприятия Подпрограммы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Заказчиком и Подрядной организацией, в том числе муниципальных контрактов на строительство, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог.

6.10.Финансирование Подпрограммы за счет средств соответствующего бюджета осуществляется финансовым управлением администрации Чайковского муниципального района в установленном порядке и зависит от утвержденных на очередной год расходов соответствующего бюджета в пределах бюджетных ограничений, установленных на очередной финансовый год и плановый период. При изменении объемов бюджетного финансирования затрат на выполнение отдельных мероприятий Подпрограммы (в том числе и по результатам размещения муниципального заказа в соответствии с действующим законодательством) производится корректировка Подпрограммы в установленном порядке.

Распределение объемов финансирования, указанных в приложении 3 к настоящей Программе, по этапам и объектам строительства, капитального ремонта автомобильных дорог осуществляется заказчиком Программы.

6.11.Проектные (подрядные) организации, получившие заказ на выполнение программных мероприятий, осуществляют свою деятельность в соответствии с заключенными договорами (муниципальными контрактами) и действующим законодательством Российской Федерации.

6.12.Ответственный исполнитель Подпрограммы осуществляет непосредственный контроль за своевременностью и качеством выполнения мероприятий Подпрограммы и несет ответственность за достижение цели и полноту решения задач Подпрограммы, за целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств.

6.13.Исполнитель Подпрограммы – МКУ «Чайковское управление капитального строительства» Чайковского муниципального района, Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района:

ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Подпрограммы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Подпрограммы и, в том числе, по источникам финансирования;

осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Подпрограммы.

- Основные меры правового регулирования.

7.1.Настоящая Подпрограмма разработана в целях улучшения качества жизни населения, приведения в нормативное состояние дорог.

7.2.Подпрограмма разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08 ноября 2007г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 28 октября 2009г. № 651 «Об утверждении Положения «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Чайковском муниципальном районе», решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2012г. № 254 «О дорожном фонде Чайковского муниципального района».

- Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

8.1.Вместе с краевым бюджетом и местным бюджетом выделение бюджетных ассигнований на  строительство (реконструкцию), капитальный ремонт,  текущий ремонт и содержание  автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2014-2020г.г. в сумме  496832,704 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета – 294,300 тыс. руб., средства краевого бюджета – 85161,261 тыс. руб., средства местного бюджета – 411377,143 тыс. руб.

Таблица №4

|  | Всего | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Итого | 496832,704 | 33966,070 | 56549,983 | 92369,780 | 84243,119 | 108702,353 | 60514,300 | 60510,100 |
| Федеральный бюджет | 294,300 | 0,000 | 294,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Краевой бюджет | 85161,261 | 0,000 | 0,000 | 29301,692 | 24301,454 | 31558,115 | 0,000 | 0,000 |
| Местный бюджет | 411377,143 | 33966,070 | 56255,683 | 63045,088 | 59941,665 | 77144,237 | 56121,900 | 60510,100 |

8.2.Средства местного бюджета для реализации Подпрограммы формируются за счет средств дорожного фонда Чайковского муниципального района, сформированного в соответствии с решением Земского Собрания Чайковского муниципального района от 26 сентября 2012 г. № 254 «О дорожном фонде Чайковского муниципального района».

8.3.Сводные финансовые затраты на реализацию Подпрограммы представлены в приложении 3 Программы.

# 8.4. Привлечение средств краевого бюджета будет производиться в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 29 ноября 2013 года № 1664-п «Об утверждении порядков предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края на реализацию инвестиционных проектов (муниципальных программ) и приоритетных региональных проектов», Постановлением Правительства Пермского края от 12 декабря 2014 года № 1447-п «Об утверждении порядка предоставления субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края на проектирование и строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся на территории Пермского края».

- Приложение 1 к подпрограмме 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

### Приложение 1 к Подпрограмме 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района»

Перечень объектов капитального ремонта автомобильных дорог

общего пользования местного значения

Чайковского муниципального района

| № п/п | Наименование объекта | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- |
|  | 2014 год |  |
| 1. 2. | ПИР и ПСД на устройство тротуара на автомобильной дороге общего пользования «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 протяженностью - 0,5 км ПИР и ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования Сосново-Дедушкино км 0+000-км 5+846 | 189,570 2 038,900 |
| Всего | 2 228,470 |
|  | 2015 год |  |
| 1. | Устройство тротуара на автомобильной дороге общего пользования «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 протяженностью - 0,5 км | 1709,866 |
| Всего | 1709,866 |

Примечание: объемы финансирования могут быть откорректированы в процессе реализации мероприятий  исходя из возможности бюджетов на очередной финансовый год и фактических затрат, а также после разработки (корректировки проектно-сметной документации).

Объем финансирования в муниципальной программе «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района»  определен по нормативу финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных дорог общего пользования местного значения, содержание мостовых переходов на муниципальных автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах муниципального образования «Чайковский муниципальный район» с применением «Методики расчета нормативного содержания мостов, автодорог и сооружений на них», Правил  расчета ассигнований бюджета Чайковского муниципального района на капитальный ремонт, ремонт и содержание муниципальных  автомобильных дорог общего пользования местного значения и содержание мостовых переходов на муниципальных автомобильных дорогах общего пользования местного значения,  утвержденные  Постановлением главы Чайковского муниципального района от 06 ноября 2009г. № 3034.

Расчет в Приложении 1 к Подпрограмме 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района» на 2014-2015 год выполнен с учетом категории автомобильных дорог, установленного норматива на единицу в ценах 2008 года, индекса инфляции по годам, коэффициента переходного периода, расчетной протяженности капитального ремонта автомобильных дорог, на 2016-2019 годы с учетом категории автомобильных дорог, установленного норматива на единицу в ценах 3 кв. 2016 года, коэффициента переходного периода, расчетной протяженности  (км, п.м., шт., м2.).

Использование финансирования из краевого бюджета будет осуществляться по факту поступления средств.

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации подпрограмм возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и  годам.

Приложение 2

к муниципальной программе «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019г.г.»

Подпрограмма 2 «Совершенствование регулирования дорожной деятельности».

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Комитет градостроительства и развития инфраструктуры администрации Чайковского муниципального района |
| --- | --- |
| Соисполнители Подпрограммы | Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» |
| Участники подпрограммы | Отсутствуют |
| Цель подпрограммы | Создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковского муниципального района» |
| Задачи подпрограммы | 1. совершенствование нормативного правового регулирования дорожной деятельности на территории Чайковского муниципального района; 2. регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский муниципальный район» |
| Целевые показатели подпрограммы | Наличие нормативных актов Администрации Чайковского муниципального района по вопросам регулирования дорожной деятельности Соблюдение положений административного регламента и сроков выдачи разрешений по перевозке груза. Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию маршрутов транспортных средств осуществляющих перевозку опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | Срок реализации подпрограммы: 2014-2020 годы. Подпрограмма не имеет строгой разбивки на этапы, мероприятия реализуются на протяжении всего срока реализации программы. |
| Объемы бюджетных ассигнований | Всего по Программе 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. Всего, тыс.руб. 23,000 0,000 0,000 23,000 0,000 0,000 0,000 Федеральный бюджет, тыс.руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Краевой бюджет, тыс. руб. 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Районный бюджет, тыс.руб. 23,000 0,000 0,000 23,000 0,000 0,000 0,000 |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | 1. Наличие актуальной нормативной правовой базы для регулирования дорожной деятельности на территории Чайковского муниципального района; 2. Обеспечение регулирования перевозок крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский муниципальный район» |

- Характеристика текущего состояния.

Регулирование перевозок  крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом осуществляется путем предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковского муниципального района» в соответствии с разработанным административным регламентом, утвержденным Постановлением администрации Чайковского муниципального района от 12.11.2015 г. №1328.

- Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые показатели Подпрограммы.

2.1.Основной целью Подпрограммы является создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковского муниципального района».

2.2.Для достижения основной цели Подпрограммы необходимо решить следующие задачи:

1)  Совершенствование нормативного правового регулирования дорожной деятельности на территории Чайковского муниципального района;

2) Регулирование перевозок  крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский муниципальный район».

2.3. Решение поставленных задач оценивается следующими показателями:

- Наличие нормативных актов Администрации Чайковского муниципального района по вопросам регулирования дорожной деятельности;

- Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в установленном порядке;

- Наличие жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за выдачу разрешений (отказов) по перевозке  крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом;

- Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию (несогласованию) маршрутов транспортных средств осуществляющих перевозку  крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза.

2.4. Реализация мероприятия осуществляется путем заключения муниципальных контрактов с исполнителем (подрядчиком) на выполнение работ, оказание услуг, приобретение товаров в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

- Ожидаемые результаты Подпрограммы

3.1. Наличие актуальной нормативной правовой базы для регулирования дорожной деятельности на территории Чайковского муниципального района;

3.2. Обеспечение регулирования перевозок крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский муниципальный район»

- Сроки реализации муниципальной Подпрограммы

Настоящую подпрограмму планируется реализовать в течение 2014-2019 годов.

- Перечень мероприятий Подпрограммы

5.1.Система мероприятий Подпрограммы включает в себя:

5.2.Задача 2.1. Совершенствование нормативного правового регулирования дорожной деятельности

5.2.1. Подготовка нормативных актов Администрации Чайковского муниципального района по вопросам регулирования дорожной деятельности.

5.3. Задача 2.2 Регулирование перевозок крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования « Чайковский муниципальный район».

5.3.1. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский муниципальный район»;

5.3.2. Согласование маршрута транспортного средства осуществляющего перевозку  крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза;

- Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы

На реализацию Подпрограммы  требуется финансирование в сумме 23,000 тыс.руб.

Приложение 3 к муниципальной программе «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района »

Таблица 1. Сводные финансовые затраты и показатели результативности выполнения муниципальной программы

«Муниципальные дороги Чайковского муниципального района »:

| Наименование задачи, мероприятия | Исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования ( тыс. руб.) | Показатели результативности выполнения программы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | В том числе |  | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовое значение |  |  |  |  | План |
|  |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|  | Подпрограмма 1 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района |
|  | Цель Подпрограммы - Поддержание автомобильных дорог местного значения общего пользования и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем категории дороги |
|  | Задача 1.1. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района |
| 1.1.1. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне соответствующем категории дороги | МКУ « Чайковское управление капитального строительства», Подрядные организации | Районный бюджет | 226455,660 | 26954,884 | 35988,360 | 33291,450 | 35548,959 | 30013,887 | 31390,901 | 33267,219 | Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | км | 199,354 | 199,354 | 199,1 | 204,5 | 204,5 | 210,441 | 176,935 | 176,935 |
| 1.1.2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них | МКУ « Чайковское управление капитального строительства», Подрядные организации | Всего | 2228857,803 | 4782,716 | 18851,757 | 59055,330 | 46561,160 | 67504,339 | 17222,417 | 14880,085 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт | км | 0 | 4,500 | 3,000 | 6,843 | 11,155 | 15,311 | 5,824 | 4,718 |
|  |  | Федеральный бюджет | 294,300 | 0,000 | 294,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 85161,261 | 0,000 | 0,000 | 29301,692 | 24301,454 | 31558,115 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 143402,242 | 4782,716 | 18557,457 | 29753,638 | 22259,706 | 35946,223 | 17222,417 | 14880,085 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе ремонт автодороги Чайковский – Ольховка на участке км 0+000 – км 3+200; | МКУ « Чайковское управление капитального строительства», Подрядные организации | Всего | 22824,477 | 0,000 | 0,000 | 22824,477 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт | км | 0 | 0 | 0 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 21282,282 | 0,000 | 0,000 | 21282,282 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 1542,195 | 0,000 | 0,000 | 1542,195 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги Чайковский – Ольховка км 4+115 – км 5+160; | МКУ « Чайковское управление капитального строительства», Подрядные организации | Всего | 14899,261 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6879,851 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,045 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 14477,136 | 0,000 | 0,000 | 8019,410 | 6457,726 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 422,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 422,125 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги «Чайковский –Ольховка» - биатлонный комплекс | МКУ « Чайковское управление капитального строительства», Подрядные организации | Всего | 18782,872 | 0,000 | 0,000 | 939,144 | 17843,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,443 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 17843,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 17843,728 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 939,144 | 0,000 | 0,000 | 939,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги Чайковский-Ольховка км 3+200- км 4+115; км 5+310-км 5+405 | МКУ « Чайковское управление капитального строительства», Подрядные организации | Всего | 8334,294 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8334,294 | 0,000 | 0,000 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,01 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 7917,580 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7917,580 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 416,715 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 416,715 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги "Кукуштан-Чайковский"-Кирилловка, км 0+000 - км 0+980 | МКУ « Чайковское управление капитального строительства», Подрядные организации | Всего | 5600,799 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5600,799 | 0,000 | 0,000 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,980 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 5320,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5320,759 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 280,040 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 280,040 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги Гаревая - Б.Букор км 2+955- км 3+240 | МКУ « Чайковское управление капитального строительства», Подрядные организации | Всего | 2407,400 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2407,400 | 0,000 | 0,000 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,285 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 2287,030 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2287,030 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 120,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 120,370 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильной дороги Чайковский-Марково км 5+578 – км 8+441 | МКУ « Чайковское управление капитального строительства», Подрядные организации | Всего | 16876,575 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16876,575 | 0,000 | 0,000 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен ремонт | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,863 | 0 | 0 |
|  |  | Федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 16032,746 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 16032,746 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 843,829 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 843,829 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 Проведение капитального ремонта автомобильных дорог | МКУ « Чайковское управление капитального строительства», Подрядные организации | Всего | 41519,241 | 2228,470 | 1709,866 | 0,000 | 2133,0000 | 11184,127 | 11900,982 | 12362,796 | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт | км | 0 | 0 | 0,500 | 0 | 0,607 | 6,609 | 6,470 | 6,300 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автодорог местного значения | % | 38,4 | 34,9 | 34,4 | 31,1 | 32,6 | 26,0 | 22,0 | 20,0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 40757,93497 | 2228,470 | 1709,866 | 0,000 | 2133,0000 | 11184,127 | 11900,982 | 12362,796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3.1. Устройство тротуара на автомобильной дороге «Кукуштан-Чайковский»-Фоки-1 | МКУ «Чайковское управление капитального строительства», Подрядные организации | Всего | 1899,436 | 189,570 | 1709,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Протяженность тротуара, на котором будет выполнен капитальный ремонт | км | 0 | 0 | 0,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 1899,436 | 189,570 | 1709,866 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3.2 ПИР И ПСД на капитальный ремонт автомобильной дороги Сосново-Дедушкино км 0+000-км 5+846 | МКУ «Чайковское управление капитального строительства», Подрядные организации | Всего | 2038,900 | 2038,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | Разработано ПИР и ПСД | шт | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Районный бюджет | 2038,900 | 2038,900 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1.1.3.3. Электроосвещение участков автомобильной дороги общего пользования | МКУ «Чайковское управление капитального строительства», Подрядные организации | Всего | 37580,905 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2133,000 | 11184,127 | 11900,982 | 12362,796 | Строительные работы | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,607 | 6,609 | 6,470 | 6,300 |
|  |  | Краевой бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 37580,905 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2133,000 | 11184,127 | 11900,982 | 12362,796 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по задаче 1.1. |  | Всего | 496832,704 | 33966,070 | 56549,983 | 92346,780 | 84243,119 | 108702,353 | 60514,300 | 60510,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 294,300 | 0,000 | 294,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 85161,261 | 0,000 | 0,000 | 29301,692 | 24301,454 | 31558,115 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 411377,143 | 33966,070 | 56255,683 | 63045,088 | 59941,665 | 77144,237 | 60514,300 | 60510,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по подпрограмме 1. |  | Всего | 496832,704 | 33966,070 | 56549,983 | 92346,780 | 84243,119 | 108702,353 | 60514,300 | 60510,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 294,300 | 0,000 | 294,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 85161,261 | 0,000 | 0,000 | 29301,692 | 24301,454 | 31558,115 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 411377,143 | 33966,070 | 56255,683 | 63045,088 | 59941,665 | 77144,237 | 60154,400 | 60510,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» |
|  | Цель Подпрограммы 2: Создание безопасных условий для круглогодичных грузовых и пассажирских перевозок. |
|  | Задача 2.1 Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования « Чайковский муниципальный район» |
| 2.1.1. Предоставление муниципальной услуги по выдаче разрешений на перевозку крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский муниципальный район» | Комитет градостроительства и развития инфраструктуры | Районный бюджет | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00 | Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в установленном порядке | Да/ нет |  | По мере поступления заявок |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Наличие жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за выдачу разрешений (отказов) по перевозке крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом | Да/ нет |  | нет | нет |  | нет |  | нет |  | нет |  | нет | нет |  |
| Всего по подпрограмме 2. | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 23,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  | Всего | 496855,704 | 33966,070 | 56549,983 | 92369,780 | 84243,119 | 108702,353 | 60514,300 | 60510,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 294,300 | 0,000 | 294,300 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Краевой бюджет | 85161,261 | 0,000 | 0,000 | 29301,692 | 24301,454 | 31558,115 | 0,000 | 0,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 411400,143 | 33966,070 | 56255,683 | 63068,088 | 59941,665 | 77144,237 | 60514,300 | 60510,100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение  №4

к муниципальной программе «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2020годы»

ПЕРЕЧЕНЬ

показателей муниципальной программы «Муниципальные дороги Чайковского муниципального района на 2014-2019 годы» результаты достижения, которых учитываются при оценке эффективности реализации муниципальной программы

| № п/п | Интегральные показатели | Расчет показателя | Отраслевые (функциональные), структурные подразделения АЧМР, ответственные за оценку результатов достижения показателей | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ожидаемые результаты Программы |
| 1 | позволит обеспечить: -снижение доли дорог, не отвечающих нормативным требованиям. | Д%= Пн / По*100 | КГ и РИ, МКУ «Чайковское управление капитального строительства» | Д%- доля автомобильных дорог общего пользования не отвечающих нормативным требованиям. Пн – протяженность дорог не отвечающих нормативным требованиям; По – общая протяженность автомобильных дорог местного значения, находящихся в собственности администрации ЧМР. |
| 1. Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района» |
| Задача 1.1.Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения Чайковского муниципального района |
| 1.1.1. | Протяженность обслуживаемой на допустимом уровне сети автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Протяженность дорог, находящихся в собственности администрации ЧМР | МКУ «Чайковское управление капитального строительства» |  |
| 1.1.2. | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен текущий ремонт, км | Пр= П1+П2…..Пn | МКУ «Чайковское управление капитального строительства» | Пр – общая протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен текущий ремонт, км; П1;П2 – протяженность автомобильных дорог по объекту, на котором выполнен ремонт. |
| 1.1.3. | Протяженность участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых выполнен капитальный ремонт, км | Пк= П1+П2…..Пn | МКУ «Чайковское управление капитального строительства» | Пк – общая протяженность автомобильных дорог, на которых выполнен капитальный ремонт, км; П1;П2 – протяженность автомобильных дорог по объекту, на котором выполнен капитальный ремонт. |
|  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения, %. | Д%= Пн / По*100 | КГ и РИ, МКУ «Чайковское управление капитального строительства» | Д%- доля автомобильных дорог общего пользования не отвечающих нормативным требованиям. Пн – протяженность дорог не отвечающих нормативным требованиям; По – общая протяженность автомобильных дорог местного значения. |
| Задача 1.2. Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети |
| 1.2.1 | Своевременная подготовка и сдача заявок на предоставление субсидий из бюджета Пермского края. | Соблюдение сроков, установленных порядками о предоставлении субсидий из бюджета ПК | КГ и РИ |  |
|  | Своевременное предоставление отчетности | Соблюдение сроков, установленных порядками о предоставлении субсидий из бюджета ПК | КГ и РИ |  |
| Подпрограмма 2. «Совершенствование регулирования дорожной деятельности» |
| Задача 2.1.Совершенствование нормативного правового регулирования дорожной деятельности |
| 2.1.1 | Наличие нормативных актов Администрации Чайковского муниципального района по вопросам регулирования дорожной деятельности | Наличие МНПА, требуемых соответствующим законодательством РФ и ПК | КГ и РИ |  |
| Задача 2.2. Регулирование перевозок опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом по автомобильным дорогам общего пользования местного значения муниципального образования «Чайковский муниципальный район» |
| 2.2.1. | Соблюдение сроков выдачи разрешений (отказов) по перевозке опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом согласно административному регламенту, утвержденному в установленном порядке | х100 | КГ и РИ |  |
|  | Наличие обоснованных жалоб на действия (бездействие) и решения должностных лиц, ответственных за выдачу разрешений (отказов) по перевозке опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза автомобильным транспортом | х100 | КГ и РИ | Данные по показателю предоставляет комитет по делопроизводству и работе с обращениями граждан |
| 2.2.2. | Соблюдение сроков рассмотрения заявок по согласованию маршрутов транспортных средств осуществляющих перевозку опасного, крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза. | х100 | КГ и РИ |  |

# Text boxes

2921

01.11.2013